| Sprint N° | 3 |
| --- | --- |
| Fecha: | 24/06/2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Implementé los controles de seguridad faltantes del proyecto. Mejoré los mensajes de error del backend para no exponer información técnica al usuario. Ejecuté pip-audit en el backend y npm audit en el frontend para detectar vulnerabilidades en las dependencias. Actualicé los paquetes starlette, urllib3 y requests que tenían vulnerabilidades. Dibujé el diagrama de arquitectura a mano y lo subí a la carpeta docs del repositorio. |
| Problemas encontrados: | pip-audit detectó vulnerabilidades en paquetes globales del computador como django y pillow que no pertenecen al proyecto. |
| Cómo los resolvimos: | Se documentó que esas vulnerabilidades son de paquetes globales del sistema y no del proyecto ArchivaCloud. Los paquetes propios del proyecto quedaron sin vulnerabilidades. |
| Usos de IA esta semana: | Se usó IA como apoyo para entender los controles de seguridad SEC-07 y SEC-09 y resolver dudas sobre pip-audit. |
| Próximos pasos: | Completar el README final, reporte de seguridad, screencast y preparar la defensa final. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |