| Sprint N° | 2 |
| --- | --- |
| Fecha: | 17/06/2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Completé los endpoints GET /api/files y DELETE /api/files que permiten listar y eliminar archivos del bucket S3. Desarrollé el frontend con React y Vite con interfaz para subir archivos CSV y XLSX, ver el listado con nombre, tamaño y fecha, y eliminar archivos con confirmación. Agregué barra de progreso visible durante la subida de archivos. |
| Problemas encontrados: | Las credenciales de AWS Academy expiran cada cierto tiempo dejando el backend sin conexión a S3. |
| Cómo los resolvimos: | Renovando las credenciales desde AWS Academy y actualizando el archivo .env cada vez que expiraban. |
| Usos de IA esta semana: | Se usó IA como apoyo para corregir errores del frontend y agregar la barra de progreso. |
| Próximos pasos: | Implementar la feature extra de exportar CSV. Aplicar los controles de seguridad SEC-01 a SEC-10. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |