| Sprint N° | 1 |
| --- | --- |
| Fecha: | 11/06/2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Creé el repositorio en GitHub con la estructura básica del proyecto (carpetas backend, frontend y docs). Configuré el bucket S3 en AWS Academy con el nombre archivacloud-p04-ferrari. Desarrollé el backend con FastAPI creando el endpoint POST /api/upload/presigned-url que genera URLs firmadas para subir archivos a S3. Verifiqué que el endpoint responde correctamente con código 200. |
| Problemas encontrados: | AWS Academy no permite crear usuarios IAM. Las credenciales temporales expiraban y el servidor dejaba de funcionar. También funcionaban archivos csv pero no con archivos txt |
| Cómo los resolvimos: | Se usaron las credenciales temporales de AWS Academy directamente en el archivo .env. Al expirar las credenciales se renovaban desde AWS Academy y se reiniciaba el servidor. |
| Usos de IA esta semana: | Se usó IA como apoyo para configurar AWS, estructurar el proyecto y resolver errores del backend |
| Próximos pasos: | Desarrollar el frontend con React. Completar los endpoints de listar y eliminar archivos. Implementar las medidas de seguridad del proyecto. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |